BÁO CÁO MINI PROJECT SCRUM
XÂY DỰNG PRODUCT BACKLOG VÀ KẾ HOẠCH SPRINT CHO DỰ ÁN MOTOGO

Họ tên: Tạ Phúc Minh Hiếu | Lớp: CNTT3 | Dự án: Nền tảng MotoGo
Link Trello công khai: https://trello.com/b/motogo-scrum-hieu-cntt3

Hạng mục 1: Phân rã Epic – Feature

Dự án MotoGo tổ chức Product Backlog trên Trello với 3 Epic cốt lõi, mỗi Epic gồm tối thiểu 2 Feature liên kết mã FR.

| Mã Epic | Tên Epic & Giá trị nghiệp vụ | Feature | Mã FR |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Tìm kiếm & Đặt xe tự lái (Giá trị: Giúp khách du lịch tìm xe trống, đặt giữ chỗ nhanh chóng tại Vũng Tàu và Đà Nẵng) | F1.1: Tìm kiếm xe theo lịch F1.2: Giữ chỗ & Đặt xe | FR-01, FR-02 FR-05, FR-10 |
| EP-02 | Quản lý kho xe & Đơn hàng (Giá trị: Giúp cửa hàng xác nhận đơn, kiểm soát lịch thuê tránh trùng lặp) | F2.1: Xác nhận đơn thuê F2.2: Quản lý kho lịch xe | FR-08, FR-09 FR-11, FR-12 |
| EP-03 | Biên bản giao nhận & Check-in (Giá trị: Chuẩn hóa bàn giao xe có bằng chứng hình ảnh minh bạch) | F3.1: Chụp ảnh hiện trạng xe F3.2: Ký biên bản giao nhận | FR-15, FR-16 FR-18, FR-19 |

[Ảnh chụp Trello bảng Hạng mục 1 đã được cấu hình nhãn Epic, Feature, US và MoSCoW, link: https://trello.com/b/motogo-scrum-hieu-cntt3]

Hạng mục 2: Danh sách User Story

Danh sách gồm 8 User Story bao phủ 3 module cốt lõi, có 2 story dành cho chủ/nhân viên cửa hàng.

| Mã US | User Story (Là... tôi muốn... để...) | Truy vết | Ưu tiên | Point |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ chiếc xe vừa chọn để không bị người khác đặt mất trong lúc thanh toán. | FR-10, BR-05 | Must | 5 |
| US-02 | Là khách thuê, tôi muốn tìm kiếm xe máy theo thời gian và khu vực để chọn xe phù hợp. | FR-01, FR-02 | Must | 3 |
| US-03 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn thuê mới để quản lý lịch xe chuẩn xác. | FR-08, BR-03 | Must | 5 |
| US-04 | Là nhân viên, tôi muốn xem lịch xe đặt trước để tránh tình trạng trùng lịch giao xe. | FR-09, BR-04 | Should | 3 |
| US-05 | Là khách thuê, tôi muốn chụp ảnh hiện trạng xe trước khi nhận để làm bằng chứng tránh tranh chấp. | FR-15 | Must | 3 |
| US-06 | Là nhân viên, tôi muốn xác nhận biên bản giao nhận xe điện tử khi khách đến nhận xe. | FR-18, BR-08 | Should | 3 |
| US-07 | Là khách thuê, tôi muốn xem lịch sử các đơn đặt xe trước đây để theo dõi chi phí. | FR-05 | Could | 2 |
| US-08 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn đánh dấu xe bảo dưỡng để hệ thống tự động khóa lịch. | FR-12 | Could | 3 |

Hạng mục 3: Bảng tự đánh giá INVEST

Đánh giá 3 User Story theo 6 tiêu chí INVEST. US-08 được viết lại để đạt chuẩn nhỏ gọn.

| Mã US | Kết quả 6 tiêu chí INVEST | Lý do / Cải thiện |
| --- | --- | --- |
| US-01 | Independent: Đạt ¦ Negotiable: Đạt Valuable: Đạt ¦ Estimable: Đạt Small: Đạt ¦ Testable: Đạt | Story độc lập, giá trị cao, ước lượng 5 SP, dễ viết AC kiểm thử. |
| US-03 | Independent: Đạt ¦ Negotiable: Đạt Valuable: Đạt ¦ Estimable: Đạt Small: Đạt ¦ Testable: Đạt | Tập trung vào luồng xác nhận đơn của chủ cửa hàng, độc lập hoàn toàn. |
| US-08 (Cũ) | Independent: Đạt ¦ Negotiable: Đạt Valuable: Chưa đạt ¦ Estimable: Đạt Small: Chưa đạt ¦ Testable: Đạt | Bản cũ gộp cả bảo dưỡng định kỳ và sửa lớn gây quá tải (13 SP). |
| US-08 (Mới) | Independent: Đạt ¦ Negotiable: Đạt Valuable: Đạt ¦ Estimable: Đạt Small: Đạt ¦ Testable: Đạt | Đã tách nhỏ thành: 'Là chủ cửa hàng, tôi muốn đánh dấu xe bảo dưỡng để chặn lịch đặt.' (3 SP). |

Hạng mục 4: Acceptance Criteria (3 Story ưu tiên cao)

Chi tiết cho US-01: Giữ chỗ xe trong lúc thanh toán

AC-01 (Luồng chính - BR-05): Given khách đã chọn xe và bấm đặt, When hệ thống tạo đơn thành công, Then xe được giữ chỗ đúng 30 phút và tạm ẩn khỏi kết quả tìm kiếm.

AC-02 (Ngoại lệ): Given đơn đang chờ thanh toán, When quá 30 phút khách chưa cọc, Then hệ thống tự hủy giữ chỗ và mở lại xe trong tìm kiếm.

AC-03 (Ngoại lệ): Given xe đã bị giữ chỗ trước, When khách bấm đặt, Then hiển thị thông báo 'Xe vừa được giữ chỗ' và yêu cầu chọn xe khác.

Chi tiết cho US-02: Tìm kiếm xe máy theo thời gian và khu vực

AC-01 (Luồng chính): Given khách ở trang chủ, When chọn khu vực, khoảng thời gian thuê và bấm tìm kiếm, Then hệ thống hiển thị danh sách xe trống.

AC-02 (Ngoại lệ): Given khách nhập thời gian trả trước thời gian nhận, When bấm tìm kiếm, Then hiển thị lỗi 'Thời gian trả phải sau thời gian nhận'.

AC-03 (Ngoại lệ): Given khu vực chưa có cửa hàng, When bấm tìm kiếm, Then hiển thị thông báo 'Chưa hỗ trợ dịch vụ tại khu vực này'.

Chi tiết cho US-03: Chủ cửa hàng xác nhận đơn thuê

AC-01 (Luồng chính - BR-03): Given chủ cửa hàng có đơn chờ xác nhận, When bấm 'Xác nhận đơn', Then trạng thái đổi thành 'Đã xác nhận' và gửi thông báo cho khách.

AC-02 (Ngoại lệ - BR-03): Given đơn có xe trùng lịch bảo dưỡng, When chủ cửa hàng bấm xác nhận, Then hệ thống báo lỗi 'Trùng lịch bảo dưỡng xe'.

AC-03 (Ngoại lệ): Given đơn chờ xác nhận, When bấm 'Từ chối đơn' kèm lý do, Then chuyển sang 'Đã hủy' và hoàn tiền cọc.

Hạng mục 5: Definition of Done (DoD)

Bộ DoD gồm 5 điều kiện kiểm chứng được bằng Có/Không:

1. Code hoàn thành logic nghiệp vụ và được review bởi ít nhất một thành viên trong team? (Có/Không)

2. Toàn bộ Acceptance Criteria (luồng chính và ngoại lệ) đã pass qua unit test? (Có/Không)

3. Giao diện UI đã kiểm tra responsive trên mobile và web (Figma design review)? (Có/Không)

4. Đã cập nhật tài liệu API và commit code sạch lên kho Git chính? (Có/Không)

5. Product Owner đã nghiệm thu trực tiếp trên môi trường Staging đạt yêu cầu? (Có/Không)

Phân biệt: Phân biệt DoD và Acceptance Criteria:

• Acceptance Criteria (AC): Đặc tả điều kiện cụ thể để một User Story hoàn thành nghiệp vụ (ví dụ: AC-01 của US-01 giữ chỗ đúng 30 phút).

• Definition of Done (DoD): Tiêu chuẩn chất lượng chung cho TẤT CẢ User Story trước khi coi là 'Done' (review code, test pass, PO nghiệm thu).

Hạng mục 6: Prioritized Product Backlog & Giải trình MoSCoW

Tỷ lệ Must Have chiếm 37.5% tổng số 8 story (dưới mức tối đa 50%).

| Mã US | MoSCoW | Lý do xếp hạng | Mục tiêu kinh doanh SRS |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Must | Cốt lõi để giữ chỗ xe tránh xung đột đơn hàng trong lúc thanh toán. | Mục tiêu 1: Kết nối khách với cửa hàng & đặt giữ chỗ. |
| US-03 | Must | Chủ cửa hàng bắt buộc xác nhận đơn để vận hành kho xe Vũng Tàu/Đà Nẵng. | Mục tiêu 2: Cửa hàng quản lý kho xe không trùng lịch. |
| US-05 | Must | Chụp ảnh hiện trạng xe là bằng chứng cốt lõi cho biên bản giao nhận. | Mục tiêu 3: Lập biên bản giao nhận có bằng chứng hình ảnh. |
| US-08 | Won't | Tính năng tự động lên lịch bảo dưỡng phức tạp, chưa cần thiết cho phiên bản V1. | Ngoài phạm vi phiên bản đầu tiên (MVP Scope). |

Hạng mục 7: Bảng ước lượng Story Point (Fibonacci)

Chọn US-02 làm story chuẩn (3 SP). Các story khác ước lượng so sánh tương đối:

| Mã US | Point | Căn cứ so sánh tương đối với US-02 (3 SP) |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 5 | Phức tạp hơn US-02 do cần xử lý logic đếm ngược 30 phút và đồng bộ trạng thái kho. |
| US-02 | 3 | Story chuẩn (Baseline): Gồm form tìm kiếm, lọc theo ngày và kết nối API danh sách xe cơ bản. |
| US-03 | 5 | Xử lý luồng duyệt đơn của cửa hàng, kiểm tra xung đột lịch và gửi thông báo đa kênh. |
| US-04 | 3 | Hiển thị lịch xe theo dạng lịch trực quan tương đương độ phức tạp US-02. |
| US-05 | 3 | Tích hợp tính năng camera/upload ảnh chụp hiện trạng xe lên cloud storage. |
| US-06 | 3 | Xác nhận biên bản giao nhận điện tử kèm chữ ký số đơn giản. |
| US-07 | 2 | Truy vấn danh sách đơn hàng lịch sử đơn giản, ít logic xử lý phức tạp. |
| US-08 | 3 | Đã tách nhỏ từ story lớn (13 SP) thành tính năng đánh dấu bảo dưỡng đơn giản. |

Hạng mục 8: Kế hoạch Sprint 1

Sprint Goal: Sprint Goal: Xây dựng nền tảng cốt lõi cho phép khách hàng tại Vũng Tàu và Đà Nẵng tìm kiếm xe, giữ chỗ an toàn và chủ cửa hàng xác nhận đơn hàng thành công.

Sprint Backlog: Sprint Backlog: Chọn các story US-01, US-02, US-03, US-05 (Tổng SP = 16 SP, nằm trong velocity giả định 18 SP).

Phân rã Task: Bảng phân rã Task cho US-01 (Giữ chỗ xe - 5 SP):

| Mã Task | Nội dung công việc | Giờ dự kiến |
| --- | --- | --- |
| TASK-01 | Thiết kế CSDL bảng Holding_Slot và ràng buộc trạng thái đơn hàng. | 4h |
| TASK-02 | Xây dựng API backend xử lý giữ chỗ trong 30 phút và tự động release. | 8h |
| TASK-03 | Phát triển giao diện màn hình Checkout và đếm ngược thời gian giữ chỗ. | 6h |
| TASK-04 | Kiểm thử các luồng ngoại lệ hết hạn 30 phút và xung đột giữ chỗ đồng thời. | 4h |

Capacity: Bảng Capacity cá nhân (Sprint 2 tuần, trừ 20% dự phòng = 32 giờ khả dụng/người):

| Thành viên | Vai trò Scrum | Giờ làm thực tế | Capacity khả dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạ Phúc Minh Hiếu | Product Owner | 40h/tuần | 32h / tuần |
| Dev Team A | Developer | 40h/tuần | 32h / tuần |
| Dev Team B | Scrum Master / Dev | 40h/tuần | 32h / tuần |

Phụ lục A: Nhật ký vai trò

1. Quyết định: Cố định thời gian giữ chỗ (Holding Slot) trong vòng 30 phút. | Vai trò: Product Owner | Căn cứ: Tránh tình trạng khách giữ xe nhưng không thanh toán làm tắc nghẽn kho xe tại Vũng Tàu và Đà Nẵng.

2. Quyết định: Tách User Story bảo dưỡng xe (US-08) từ 13 SP xuống 3 SP. | Vai trò: Development Team | Căn cứ: Tiêu chuẩn INVEST (Small), tránh vượt quá capacity Sprint đầu tiên.

3. Quyết định: Bắt buộc đính kèm ảnh chụp hiện trạng xe trước khi ký biên bản giao nhận. | Vai trò: Scrum Master & PO | Căn cứ: Giảm thiểu tranh chấp khi khiếu nại bồi thường giữa cửa hàng và khách thuê.

Phụ lục B: Câu hỏi và giả định

1. Câu hỏi đặt ra cho khách hàng (Chủ cửa hàng xe tại Vũng Tàu): 'Nếu khách giữ chỗ quá 30 phút không cọc thì có tự động hủy và mở lại lịch xe không?' -> Giả định thay thế: Hệ thống tự động hủy giữ chỗ sau 30 phút và mở lại kho. Ảnh hưởng nếu giả định sai: Xe bị kẹt lịch ảo, cửa hàng mất khách thuê tiềm năng.

2. Câu hỏi đặt ra cho khách hàng: 'Biên bản giao nhận có cần chữ ký điện tử xác thực OTP hay chỉ cần bấm xác nhận trên app?' -> Giả định thay thế: Chỉ cần nhân viên và khách bấm xác nhận trên app kèm ảnh chụp hiện trạng là đủ pháp lý nội bộ. Ảnh hưởng nếu giả định sai: Khó xử lý tranh chấp pháp lý khi xảy ra va quệt lớn.